# 服务器性能容量变化趋势分析需求说明书（V2.3）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 版本 | V2.7 |
| 日期 | 2026-10-07 |
| 状态 | 待评审 |
| 变更说明 | V2.0：明确数据基础、动作边界、基线口径、试点范围与验收占位；V2.1：并入下钻分析 Q1~Q9；V2.2：技术结论回退为待定问题；V2.3：第 6 章改为“初步方案 → 待确认问题”结构；V2.4：设计原则补充原因与取舍；V2.5：第 4、5 章调序（功能需求前置）；V2.6：新增智能体辅助（4.4/5.5/6.10）与 9.3 标注流程改造；V2.7：V1↔V2 对抗审核修正——恢复 30 天比较窗口（D1）、修正示例公式括号并补 3.2G（D2/D6）、补决策 #22 灾备豁免与建议书依据（D3/D4）、背景恢复 AI 表述（D5）、示例语气还原（D6）、变更说明补全（D7） |

## 1. 背景

一体化运维平台已采集每台生产服务器 CPU、内存等性能指标，历史数据保留 1 年，采集粒度 1~5 分钟可配置；同时记录每台服务器的台账信息，包括所属应用、节点类型、灾备等级、CPU、内存大小等。

计划通过 AI 与统计规则相结合的方式建设服务器与应用性能容量变化趋势的收集分析能力（“规则为主、AI 为辅”，见 5.1），输出应用特性画像、性能突发变化预警、低效能服务器资源回收建议三类结果，辅助容量管理决策。

监控数据形态示例（CPU / MEMORY / NETWORK 时序曲线）：

服务器台账信息示例（主机名、IP、内存、CPU 总数、应用节点、系统名称/简称、负责团队、灾备等级）：

## 2. 目标

- 按应用维度输出应用特性画像，识别每个应用的繁忙时段与运行特征。

- 对服务器性能突发变化给出即时告警，接入已有告警平台。

- 对长期低负载的服务器给出带依据的资源回收建议。

- 以智能体辅助试点标注、参数提案、标签维护与文书起草等人工环节，缓解人力投入（边界见 5.5）。

## 3. 范围与边界

### 3.1 分期范围

- 本期为试点：覆盖 1 个灾备等级高的关键应用 + 1 个批处理型应用（具体名单待定）。

- 满足第 9 节试点退出标准后，再评估全量推广。

- 覆盖对象为生产服务器（依据平台已采集的生产数据）。

### 3.2 本期不做（明确边界）

- 不自动执行任何动作：不自动缩容、不自动回收、不自动停机；所有输出均为只读的告警、报告与建议，执行需人工审批；智能体输出同样仅为建议，生效须人工批准（见 5.5）。

- 告警不做聚合：单条异常单条告警，依赖已有告警平台的既有流程处理；系统预留“同源重复抑制”开关，默认关闭，试点期观察告警量后再决定是否启用。

- 不新增告警通道，不替代已有告警平台的通知能力。

- 新增指标类型（如磁盘、IO 等平台已采集范围之外的指标）需另行评估，不在本期承诺内。

## 4. 功能需求

### 4.1 应用繁忙时段变化分析（应用画像）

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| FR-1.1 | 结合每台服务器的历史性能数据与所属应用信息，按应用维度分析应用特性，形成应用特性画像（如股票交易类应用繁忙时段应为开市时段，部分数据分析类应用繁忙时段可能为夜间批量时段） |
| FR-1.2 | 支持按应用名称、应用简称、灾备等级、IP 地址、主机名搜索 |
| FR-1.3 | 结论口径：按应用搜索时，聚合该应用全部服务器的性能数据给出应用级结论；按 IP 地址或主机名搜索时，按具体服务器给出单机结论 |
| FR-1.4 | 时间范围维度：24 小时、7 天、1 个月、半年、1 年 |
| FR-1.5 | 画像内容至少包含：繁忙时段识别结果、忙时/闲时使用率水平、峰值特征、批量窗口识别 |
| FR-1.6 | 输出形态：一期先提供页面查询，二期支持生成报告 |
| FR-1.7 | 统计数字由规则计算生成，画像文字结论由 AI 辅助生成 |

### 4.2 服务器性能突发变化预警

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| FR-2.1 | 将某时间点的性能数据与历史基线比较，比较窗口默认近 30 天（V1 原文约束，参数可配），发现偏差超过阈值时给出告警，提示异常发生的时间段 |
| FR-2.2 | 基线口径三选一、均可选、可切换：A. 上周同一天同一时段（取样点位于 30 天窗口内）；B. 近 30 天同时刻均值；C. 近 30 天同时刻分位数 |
| FR-2.3 | 日类型分层作为可配置项：工作日、周末、节假日、批量日可分别建立基线 |
| FR-2.4 | 防抖作为可配置项：连续 N 次超过阈值才触发告警（默认次数待定） |
| FR-2.5 | 告警阈值参数化，可调整 |
| FR-2.6 | 告警内容必须包含：服务器/应用标识、异常时间段、指标名称、常态基线值、实测值、偏差幅度。示例：A 服务器周一 9:00-10:00 CPU 使用率常态 60%，实测 80%，偏差超过阈值，告警 |
| FR-2.7 | 告警接入已有告警平台，不做聚合；预留“同源重复抑制”开关，默认关闭 |
| FR-2.8 | 时效：异常从发生到告警发出不超过 2 个采集周期 |

### 4.3 低效能服务器资源回收建议

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| FR-3.1 | 检测周期可设置：1 个月、3 个月、6 个月 |
| FR-3.2 | 周期内某服务器 CPU、内存使用率从未超过阈值（阈值参数化可调整）时，触发回收评估 |
| FR-3.3 | 尖峰核查（强制）：对季末、月末、开市日、批量日等潜在尖峰场景单独核查；核查不通过不得输出回收建议 |
| FR-3.4 | 回收量按“回收后使用率不高于 70%”（该参数可调整）测算，公式：建议回收量 = 当前配置 − 当前配置 × 当前使用率 ÷ 70%。示例：内存 16G、使用率 20%（约 3.2G），回收后约 5G 即可满足（16 × 20% ÷ 70%），建议回收 11G（16 − 16 × 20% ÷ 70%） |
| FR-3.5 | 建议书内容必须包含：检测周期内峰值数据、尖峰核查结果、回收后余量与历史峰值对比、建议回收的 CPU/内存量及测算依据 |
| FR-3.6 | 灾备等级高的服务器默认不出回收建议（该豁免规则可配置关闭，默认开启） |
| FR-3.7 | 只读：回收建议须经人工审批后执行，系统不执行任何回收动作 |

### 4.4 智能体辅助人工环节

| 编号 | 需求说明 |
| --- | --- |
| FR-4.1 | 告警分诊初判：对试点期告警，自动拉取上下文（告警前后指标曲线、变更记录、日历、同应用关联服务器状态），输出误报/真报初判、证据链与置信度；初判仅为建议，须人工签字确认后方可作为标注真值 |
| FR-4.2 | 漏报候选发现：关联 ITSM 事故单/值班记录与历史指标，定期输出“疑似漏报”候选清单，人工确认后计入漏报统计 |
| FR-4.3 | 参数初值提案：基于历史回放与分布分析，输出《参数初值提案》（含取值依据、预估误报率对比），人工批准后写入配置表（走 6.8 留痕） |
| FR-4.4 | 标签与尖峰场景候选：从批处理计划、变更日历、工单中提取日类型标签与尖峰场景候选（支撑 6.5 日类型、6.6 日历腿），人工确认后写回 |
| FR-4.5 | 文书起草：回收建议书、画像报告的文字初稿由智能体起草（数字由规则层提供），人审批后输出 |
| FR-4.6 | 通用约束：所有智能体输出均为建议，必须附证据（数据查询依据、工单号、曲线），不得自行执行写操作；智能体不得自我标注、自我评估，不得作为标注真值的唯一来源 |

## 5. 总体设计原则

每条原则按“原则 → 设计原因 → 取舍”说明；“取舍”是为获得该原则收益而主动接受的代价，评审时连同原因一并确认。

### 5.1 规则为主、AI 为辅（决策 #5）

原则：性能突发预警（4.2）与资源回收建议（4.3）采用统计基线与阈值规则实现；应用画像（4.1）在规则统计结果之上，由 AI 生成画像分析结论。

设计原因： 1. 两个需求的本质是数值比较——需求 2 是“同点比对 + 偏差超限判断”，需求 3 是“周期内是否超阈值 + 公式测算”，统计规则即可准确完成，不构成 AI 的适用场景。 2. 告警与回收建议会进入人工审批流程，结论必须可解释、可归因、可审计：规则透明（基线是多少、超了多少一目了然），而模型做数值判定属黑盒，且存在幻觉风险，无法通过运维方的信任门槛。 3. 决策 #8 告警不聚合，告警会直接触达人，对准确率敏感——规则的误报模式可预期、可调参，模型误报难以归因。 4. AI 的相对优势在文本生成：需求 1 的画像结论、应用归类建议属于非结构化表达，正是“规则算数、AI 写结论”的合理分工（详见 6.7 初步方案）。

取舍：接受规则对未知异常模式覆盖不足——由试点期人工标注反馈补充规则；AI 能力收敛在画像文案，本期不参与任何数值判定与告警触发（判定链路之外的人工环节辅助见 5.5）。

### 5.2 只读输出（决策 #2）

原则：分析结果以告警、页面查询、报告、建议书形式输出；不自动缩容、不自动回收、不自动停机，执行需人工审批（FR-3.7）。

设计原因： 1. 生产环境的回收/缩容动作不可逆，误操作代价远大于误告警的打扰代价；先以“建议 + 人工审批”上线，风险边界清晰。 2. 与现有权责契合：资源变更本就走人工审批流程，只读输出不改变任何现有职责划分，无需与运维方争夺操作权。 3. 建设成本最低：一期无需写操作权限、回滚机制、灰度执行链路，试点可以最快路径上线，先验证“建议准不准”（价值问题），再讨论“要不要自动化”（第二期问题）。

取舍：处置时效取决于人工审批速度，不追求自动响应；若试点验证建议准确率高，自动化执行作为二期议题另行评审（届时需重新评估本原则）。

### 5.3 参数化可配

原则：阈值、时间范围、基线口径、检测周期、日类型分层等均为可配置项，不写死在代码中（完整清单见第 8 节）。

设计原因： 1. 不存在普适最优阈值：告警阈值、防抖次数 N（6.5）、尖峰系数（6.6）都必须依赖试点数据校准，写死意味着每次调参都要发版，无法支撑“阈值参数化可调整”的 FR-2.5/FR-3.2。 2. 应用间差异大：交易类（开市繁忙）与批处理类（夜间繁忙）特性完全不同，同一阈值不可能适用所有应用，须按应用场景适配（FR-2.3 日类型分层）。 3. 支撑已定决策的落地：决策 #9 要求三种基线口径可切换，本质就是配置化；配置变更留痕（版本号/修改人/生效时间，6.8）同时回应待确认项 #2“调参责任人”，让每次调整可追溯。

取舍：配置项增多带来默认值管理与配置漂移成本——以第 8 节配置清单为唯一事实源统一管理默认值，新增配置项须经评审。

### 5.4 即时分析（决策 #6）

原则：基于准实时数据（采集粒度 1~5 分钟可配）进行分析，异常从发生到告警不超过 2 个采集周期（FR-2.8）。

设计原因： 1. 预警的价值随时间衰减：需求 2 是“突发变化预警”，若 T+1 才发现，已退化为事后报表，失去告警意义——“即时”是需求 2 成立的前提。 2. 成本可行：数据侧已具备 1~5 分钟粒度（决策 #6），微批调度即可满足“≤2 个采集周期”，无需为更低延迟引入流式组件（取舍依据见 6.2 初步方案）。

取舍：接受分钟级而非秒级延迟，换取架构简单与运维成本可控；秒级实时性明确不在本期目标内。

### 5.5 智能体辅助的边界（决策 #21）

原则：智能体只介入人机协作流程（标注、提案、标签、文书），不进判定链路（告警触发、回收测算仍为纯规则）；只有建议权，生效一律经人工批准；证据引用为全局强制要求；不自标自评。与 5.1 的关系：5.1 约束的是判定链路的 AI 占比，本条约束的是判定链路之外人工环节的辅助方式，二者互不突破。

设计原因： 1. 人力瓶颈真实存在：试点逐条标注（9.3）、参数专家定初值（5.3）、标签维护是最耗人力的三个环节——助手把“人做全部工作”降为“人审核初判”，且这些环节的输出本来就需要人批准，天然适合“AI 起草、人签字”。 2. 与只读原则（5.2）同构：智能体输出形态 = 建议/提案/草稿，与告警、回收建议同属“人审批后生效”，不扩大系统权限边界。 3. 标注污染是红线：9.3 的真值标注是整个评估体系的基石，智能体自标自评会使准确率指标失真、评估失效。 4. 证据强制可审计：与 6.7 防幻觉原则一脉相承，扩展到全部智能体输出，使“AI 为辅”在辅助环节同样可归因。

取舍：人仍需审核，工作量介于“全人工”与“零人工”之间（预期显著降低但不清零）；需额外建设智能体初判质量的单独计量与抽样复核机制；引入模型调用成本与生产数据出域的安全评估。

## 6. 技术方案（初步）与待确认问题

迭代说明：本章每节按“初步方案 → 待确认问题”组织。初步方案为下钻分析（Q1~Q9）给出的预选路线，属迭代起点；待确认问题逐项评审关闭后，初步方案修订升版为最终设计，决策回填附录 A。

### 6.1 总体架构（Q1~Q3 的上位问题）

初步方案：采用行业四层架构“采集 → 存储 → 分析 → 消费”，其中采集、存储、告警层复用已有一体化运维平台，本系统聚焦分析层（基线计算 + 规则检测）与消费层扩展（页面查询、报告、建议书）；流程按“数据接入 → 基线建模 → 检测 → 告警路由 → 人工处置 → 回写调参”闭环建设。核心概念（基线、防抖、容量水位、反馈闭环）以第 6 章各节定义为项目内口径。

待确认问题： 1. 四层中各层职责与复用/自建划分是否如上？本系统最薄实现可薄到什么程度？ 2. 与已有平台的集成边界（数据接口、告警对接、页面入口）分别由哪方提供？ 3. 核心概念的项目内定义是否需在方案评审前单独对齐？

### 6.2 运行模式（Q2：流式 vs 批跑）

初步方案：采用准实时微批——每 1~5 分钟调度一次，取最近窗口与基线表比较；基线离线预计算（每日生成各时段基线入库），热路径只做“比较 + 判断”；不引入流式组件（Kafka+Flink），调度使用现有 cron/轻量调度器。

待确认问题： 1. 流式与微批的取舍标准是否认可（时效要求、运维成本、团队能力）？是否需要流式评审备案？ 2. “≤2 个采集周期”的时效如何测量与验收？ 3. 预计算与实时计算的分界线如何划定？基线重算频率（每日/每周）取多少？

### 6.3 数据接入（Q3，关键路径）

初步方案：试点期“平台开放 API 拉取 + 独立分析库”，基线计算与检测查询全部跑分析库，与生产监控隔离；API 能力不足时备选“平台侧同步到分析库”，直连时序库只读账号为次选。

待确认问题： 1. 平台接口能力：能否按 1 分钟粒度拉取 1 年？QPS 限制？是否支持按主机/时间段范围查询（见第 10 节）？ 2. 数据缺失/断采在接入层如何处理（补数、排除、标记）？ 3. 若走直连/同步，对生产监控查询的影响如何评估、谁批准？

### 6.4 基线计算（Q1：Prophet vs 分位数统计）

初步方案：三个口径统一抽象为“基线提供器”接口（口径 A=近 30 天窗口内上周同点查表，口径 B/C=groupby 统计预计算）；默认全部用分位数/均值统计实现；Prophet 类模型仅作可选扩展（自动识别节假日/趋势），试点期并行验证，不进主链路。

待确认问题： 1. 算法选型的判断依据是否认可（准确率、算力成本、可解释性、团队熟悉度）？是否要求 Prophet 参与试点？ 2. “基线提供器”接口契约（输入、输出、缓存、失效）如何定义？ 3. 同时段双峰分布、突变爬坡形态下的误报表现如何评估？评估数据从哪来？ 4. 节假日与趋势变化，走统计分层（人工标签）还是模型自动识别？

### 6.5 防抖与日类型标签（Q4）

初步方案：防抖 N 初值取 2~3（1 分钟粒度 N=3、5 分钟粒度 N=2），配置化并在试点校准；日类型第一版仅启用“工作日/周末”，节假日用年度表配置导入，批量日由应用画像识别后写回标签；恢复通知复用告警平台既有能力。

待确认问题： 1. N 初值与校准方法（试点期如何迭代 N）是否认可？ 2. 各类标签的来源与维护责任人：工作日/周末、节假日、批量日分别谁负责？ 3. 批量日由画像反哺写回的机制与冲突处理怎么设计？ 4. 是否需要异常恢复后的“恢复通知”？走平台哪个能力？

### 6.6 尖峰核查算法（Q5，需求 3 核心风控）

初步方案：三条腿判定，全部通过才输出回收建议——a) 日历腿：检测周期覆盖已知尖峰场景（月末/季末/开市/批量日）；b) 历史腿：周期内日峰值曾超回收阈值，或日峰值 P95 ÷ 周期均值超过尖峰系数（默认 3，参数化）则拦截；c) 容量腿：回收后配置 ≥ 历史最大日峰值 × (1 + 安全余量，默认 30%)；并规定检测周期须覆盖至少一个完整尖峰周期（季末型应用禁用“1 个月”周期）。

待确认问题： 1. 尖峰场景如何枚举与识别：日历配置、历史峰值统计、画像反哺三者关系如何定？ 2. 拦截参数（峰值口径、尖峰系数、安全余量）初值与取值依据？ 3. 周期覆盖约束是否认可？与 FR-3.1 的“1 个月”选项如何联动（自动禁用 or 提示）？ 4. 核查不通过时的输出形式：直接拦截，还是降级“提示人工核查”？ 5. 有效性如何验证：回测多少个周期、谁签字确认？

### 6.7 应用画像与 AI 分工（Q6）

初步方案：“数字归规则、文字归 AI”——规则层输出结构化 JSON（忙闲时段与均值、日峰值、周期性强度、批量窗口、峰值 TOP3），LLM 仅将 JSON 写成画像结论文字并给出归类建议（标注为建议）；Prompt 硬约束“只能引用 JSON 中出现的数字”，页面 AI 文字标注“AI 生成”；FR-1.2/1.3 的搜索与聚合为纯代码，不经 LLM。

待确认问题： 1. 统计特征清单由谁定义、谁确认是否够用？ 2. LLM 输入/输出契约（输入字段、输出格式、模型选型、调用方式）如何定？ 3. 防幻觉机制是否足够（强制引用、标注、归类仅作建议）？还缺什么？ 4. “不经 LLM”的边界如何在开发与代码评审中落实？

### 6.8 技术栈与配置留痕（Q7）

初步方案：最小组件栈——调度（cron/现有调度平台）+ 分析服务（Python：pandas/numpy，Prophet 可选）+ 规则配置库（MySQL 或平台配置中心）+ 告警适配器（对接告警平台 webhook/API）；全部配置项入配置表，带版本号、修改人、生效时间，实现调参留痕；告警报文按告警平台现有模板出。

待确认问题： 1. 分析服务技术栈选型标准？与团队现有能力是否匹配？ 2. 调度失败重试、空跑、补数策略怎么定？ 3. 配置修改权限给谁（调参责任人，见第 10 节）？变更是否需审批？ 4. 告警报文以平台哪个模板为准？字段映射由谁提供？

### 6.9 输出物与审批（Q9）

初步方案：回收建议书 = 页面卡片 + 导出（Excel/PDF），含公式代入的完整计算过程；不自建审批流，导出后走现有 ITSM/工单系统，本系统仅提供链接；报告一期按需生成，二期支持定时生成（周报/月报）。

待确认问题： 1. 建议书格式与必含字段清单由谁确认？ 2. 是否对接 ITSM/工单？若对接，接口由谁提供；若不对接，线下流程如何留痕？ 3. 报告模板由谁定、消费者是谁（关联第 10 节画像消费人）？

### 6.10 智能体辅助（Q10）

初步方案：建设三类助手，分阶段上线——a) 分诊助手（FR-4.1/4.2）：试点期上线，缓解 9.3 标注人力，不碰主链路；b) 提案助手（FR-4.3/4.4）：试点中后期上线，需回放数据支撑；c) 文书助手（FR-4.5）：运营期上线。统一约束：强制证据引用（无证据输出视为无效）、输出留痕（复用 6.8 留痕机制扩展为操作留痕）、低置信度显式标注并优先人工；分诊初判准确率单独计量，作为是否扩大其权限的依据（5.5）。

待确认问题： 1. 模型选型与部署方式（本地/专有云/外部 API）？生产数据出域的安全评估由谁负责、流程是什么？ 2. 分诊初判准确率的目标值与抽样复核机制（复核频次、抽样比例）？谁签字复核？ 3. 分诊所需上下文数据（变更单、事故单、批处理计划）的接口由谁提供（关联 6.3）？ 4. 调用成本预算与限流策略？ 5. 智能体的数据读取权限范围（按主机/按应用/全局）如何划定（关联第 10 节权限项）？

## 7. 告警与集成

- 对接已有告警平台，复用其告警级别、接收人、通知渠道与响应流程。

- 告警不聚合；预留“同源重复抑制”开关（默认关闭）。

- 系统不新建通知通道、不绕过已有平台。

## 8. 非功能需求

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 数据粒度 | 1~5 分钟，可配置 |
| 历史数据 | 1 年 |
| 时效 | 即时分析；告警延迟 ≤ 2 个采集周期 |
| 可配置项 | 采集粒度、告警阈值、基线口径、日类型分层、防抖次数、检测周期、回收阈值、回收后使用率上限（默认 70%）、抑制开关、灾备豁免开关（尖峰系数、安全余量等扩展参数随第 6 章评审结果补充） |
| 数据缺失处理 | 断采/缺失数据的补数与排除规则，开发前需与平台侧确认数据质量后确定 |
| 权限 | 页面查询与报告的可见范围（待确认） |

## 9. 试点方案与验收

### 9.1 试点对象

- 1 个灾备等级高的关键应用 + 1 个批处理型应用（名单待定）。

- 覆盖服务器数量、试点周期：待定。

### 9.2 试点目的

- 验证三种基线口径在真实数据下的告警准确率，确定默认口径。

- 验证两类应用画像的可读性与可用性。

- 验证回收建议（含尖峰核查）的可靠性，确保建议可直接用于审批。

### 9.3 试点评估方法

- 标注流程（智能体辅助）：每条告警由分诊助手（FR-4.1）给出初判 + 证据链，人工签字确认后方为标注真值；准确率 = 真告警 ÷ 总告警（以人工签字结果为准）；漏报经 FR-4.2 候选清单人工确认后记录，计算召回。

- 初判质量复核：定期抽样复核智能体初判（频次、比例待定，如每周抽 10%），单独计量初判准确率，作为是否扩大其权限的依据（见 5.5、6.10）。

- 三口径并行比对：同一试点范围同时跑 A/B/C，报文打 source=口径标记，运行 2~4 周，按准确率 + 告警量选择默认口径；数据用于填写 9.4 退出标准。

- 画像验证：交应用负责人评审，10 秒内可判断“对/不对/缺什么”即通过。

- 回收建议验证：产出 3 个样例，人工按 6.6 尖峰核查初步方案复核，参数以评审结果为准。

### 9.4 试点退出标准（待评审填写）

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 试点周期 | ____ |
| 告警准确率目标 | ____ |
| 画像/报告使用要求 | ____ |
| 回收建议采纳情况 | ____ |

## 10. 待确认项（开发前需关闭）

- 试点退出标准（第 9.4 节各项指标）。

- 阈值初始值与调参责任人。

- 画像页面/报告的消费人及其决策场景。

- 数据缺失/断采的补数与排除规则。

- 页面查询与报告的权限范围。

- 平台数据接口能力：能否按 1 分钟粒度拉取 1 年、QPS 限制、范围查询支持（见 6.3）。

- 第 6 章各节“待确认问题”的评审结论（初步方案定稿，回填附录 A）。

- 智能体模型选型、部署方式与生产数据出域的安全评估（见 6.10）。

- 智能体初判的抽样复核机制（频次、比例、签字人）与准确率目标（见 6.10、9.3）。

## 11. 风险与对策

| 风险 | 对策 |
| --- | --- |
| 告警不聚合可能造成告警打扰 | 预留同源重复抑制开关（默认关）；试点期统计单机单日告警量，超限后再启用 |
| 平时闲、尖峰猛的应用被误回收 | 尖峰核查为强制项（决策 #10）；核查初步方案见 6.6，参数随 Q5 评审确定 |
| 数据断采影响同点比较 | 开发前确认数据质量，定补数/排除规则（见第 10 节） |
| 应用画像无消费场景而烂尾 | 一期先页面查询、明确画像消费人后再推报告（见第 10 节） |
| 基线口径选择不当导致误报/漏报 | 试点期三种口径并行比对，以准确率数据确定默认口径（9.3） |
| 同时段双峰分布导致分位数基线误报 | 试点观察；初步对策见 6.4，随 Q1 评审细化 |
| 防抖/日类型规则过多导致规则爆炸 | 第一版仅启用工作日/周末两类标签（6.5 初步方案），随 Q4 评审细化 |
| 智能体初判错误污染标注真值 | 人工签字为唯一真值来源 + 定期抽样复核 + 初判准确率单独计量（9.3、5.5） |
| 智能体输出幻觉或无据结论 | 强制证据引用，无证据输出视为无效（FR-4.6、6.10） |
| 生产数据出域的模型安全风险 | 部署方式与安全评估先行，评审关闭前不接入生产数据（第 10 节 #8、6.10） |

## 附录 A：需求决策记录

| # | 问题 | 决策 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 历史数据可用多久 | 1 年 |
| 2 | 系统是只读还是可自动执行 | 只读 |
| 3 | 告警出口 | 接入已有告警平台 |
| 4 | 覆盖范围 | 试点：1 个高灾备关键应用 + 1 个批处理型应用 |
| 5 | 技术路线 | 规则为主、AI 为辅 |
| 6 | 采集粒度与时效 | 1~5 分钟可配，即时分析 |
| 7 | 试点对象 | 1 个灾备等级高的关键应用 + 1 个批处理型应用 |
| 8 | 告警是否聚合 | 不聚合（预留抑制开关，默认关） |
| 9 | 基线口径 | 上周同点 / 近 30 天均值 / 分位数，三者均可选；比较窗口默认 30 天可配（沿 V1 约束，FR-2.1） |
| 10 | 回收前尖峰核查 | 必须做 |
| 11 | 画像输出形态 | 先页面查询，再生成报告 |
| 12~20 | 下钻问题 Q1~Q9 的技术决策 | 初步方案已给出（第 6 章），待确认问题关闭后定稿回填 |
| 21 | 是否引入智能体辅助人工环节 | 引入：只建议不执行、人工批准生效、不自标自评（4.4、5.5）；选型与复核机制待定（6.10、Q10） |
| 22 | 回收建议风险护栏（灾备豁免 / 建议书依据） | 灾备等级高的服务器默认不出回收建议、建议书必含“回收后余量 vs 历史峰值”依据（FR-3.6、FR-3.5），均默认纳入、可配置关闭，随 Q5 评审可调整（可砍） |

## 附录 B：下钻问题清单与评审顺序

| 层级 | 编号 | 问题 | 初步方案 / 待确认问题位置 |
| --- | --- | --- | --- |
| 路线层 | Q1 | 基线计算：Prophet vs 分位数统计，三口径如何统一 | 6.4 |
|  | Q2 | 实时流式 vs 准实时批跑 | 6.2 |
|  | Q3 | 已有平台数据如何接入 | 6.3 |
| 规则层 | Q4 | 防抖参数与日类型标签来源 | 6.5 |
|  | Q5 | 尖峰核查具体算法 | 6.6 |
|  | Q6 | 画像统计特征与 LLM 防幻觉 | 6.7 |
| 工程层 | Q7 | 最小技术栈与配置留痕 | 6.8 |
|  | Q8 | 试点准确率统计与三口径比对 | 9.3 / 9.4 |
|  | Q9 | 建议书/报告输出物与审批对接 | 6.9 |
|  | Q10 | 智能体辅助的选型、权限与复核机制 | 6.10 |

问题评审建议顺序（供参考）：Q3 → Q1 → Q2 → Q5（关键路径）→ Q4/Q6 → Q7 → Q8/Q9（试点期并行）→ Q10（不阻塞开发，分诊助手随试点启动，选型与安全评估先行）。